АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК МСТЕРА

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.06.2013                                                                                             №_91

Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2015 годах на территории муниципального образовании поселок Мстера»

В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и от 09.03.2010 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», в целях создания безопасных условий проживания граждан и развития малоэтажного строительства постановляю:

1. Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании поселок Мстера в 2013-2015 годах» согласно приложению.

2. Отделу по бюджету и бухгалтерскому учету администрации муниципального образования поселок Мстера предусмотреть в местном бюджете средства на долевое финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ и землеустройства А.В. Кресова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Маяк».

Глава местной администрации                                                    Д.В. Наумов

Приложение

к постановлению главы местной администрации муниципального образования поселок Мстера

от 10.06.2013   № 91  .

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛОК МСТЕРА В 2013-2015 ГОДАХ»

Для целей настоящей муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании поселок Мстера в 2013-2015 годах» (далее - Программа) используется понятие:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда - принятие решений и проведение мероприятий в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации.

## I. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛОК МСТЕРА В 2013-2015 ГОДАХ»

| Наименование | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании поселок Мстера в 2013-2015 годах |
| --- | --- |
| Законодательная база для разработки Программы | 1. Жилищный кодекс Российской Федерации. 2. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 3. Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 5. Федеральный закон от 09.03.2010 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и статью 4 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» |
| Заказчик | Администрация муниципального образования поселок Мстера |
| Основные разработчики | МКУ «Управление хозяйством администрации муниципального образования поселок Мстера» |
| Цели и задачи Программы | Целями Программы являются: - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - развитие малоэтажного строительства на территории муниципального образования. Задачами Программы являются: - ликвидация аварийного жилищного фонда; - строительство многоквартирных домов малоэтажной застройки |
| Важнейшие целевые показатели | Уменьшение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, до 0,001% (Указ Губернатора области от 02.06.2009 N9) |
| Сроки реализации | 2015 год |
| Исполнители | 1. МКУ «Управление хозяйством администрации муниципального образования поселок Мстера» |
| Объемы и источники финансирования | На реализацию Программы необходимо 7831160,00 рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 3847968,25 рублей; средства областного бюджета – 1366483,29 рублей; средства местного бюджета – 1564808,46 рублей дополнительные средства местного бюджета – 1051900,00 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | Выполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Улучшение жилищных условий 18 гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде. Снос 3 многоквартирных домов, признанных аварийными в связи с физическим износом. Строительство многоквартирного дома малоэтажной застройки |
| Контроль за исполнением | Администрация муниципального образования поселок Мстера |

## II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Жилищный фонд по муниципальному образованию поселок Мстера соствляет 222,3 тыс. кв. метров. Из общего числа указанных домов до30 % домов построены в период с 1920 по 1970 годы. Износ 49 домов составляет от 32 до 65%, 14 домов – от 66 до 70 %, 10 домов - свыше 70 %.

В Программу включены 3 многоквартирных дома, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащие сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем. Основную часть аварийных жилых помещений занимают граждане по договору социального найма, а жилые помещения являются муниципальной собственностью. Переселение граждан только за счет средств муниципалитета затянется на долгие годы. Поэтому решить данную проблему необходимо программным методом.

## III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цели реализации Программы:

1. Обеспечить граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного пункта жилыми помещениями во вновь построенных многоквартирных домах малоэтажной застройки.

2. Улучшить жилищные условия граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

3. Ликвидировать аварийный жилищный фонд.

4. Развивать на территории области строительство многоквартирных домов малоэтажной застройки.

Задачи реализации Программы:

1. Формирование финансовых ресурсов для обеспечения переселяемых из аварийного жилищного фонда граждан благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного пункта жилыми помещениями.

2. Расширение масштабов малоэтажного строительства.

## IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основные направления реализации Программы:

- разработка механизма организации работы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- привлечение средств федерального и областного бюджетов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- стимулирование развития малоэтажного строительства.

## V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Средства направляются на приобретение жилых помещений у застройщиков в многоквартирных домах малоэтажной застройки, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством путем размещения муниципального заказа на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах малоэтажной застройки в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд».

Цена муниципального контракта формируется исходя из цены квадратного метра жилых помещений, на приобретение которых размещается муниципальный заказ. Такая цена одного квадратного метра не должна превышать среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемую федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства, с учетом средней стоимости строительства многоквартирных домов для Владимирской области.

Перечисление авансовых платежей со счета администрации муниципального образования поселок Мстера на счет застройщика (продавца) осуществляется в соответствии с условиями муниципального контракта, полная оплата муниципального контракта осуществляется после государственной регистрации права собственности муниципального образования  поселок Мстера на приобретаемые жилые помещения.

МКУ «Управление хозяйством муниципального образования поселок Мстера» осуществляет:

- общее руководство и управление Программой;

- отбор многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации для включения в Программу.

МКУ «Управление хозяйством муниципального образования поселок Мстера» организовывает размещение заказов на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах в соответствии с действующим законодательством, регистрацию приобретенных жилых помещений в муниципальную собственность.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Способами переселения являются: для нанимателей жилых помещений – предоставление жилого помещения по договору социального найма; для собственников жилых помещений – мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья.

## VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основным критерием эффективности реализации Программы является:

- количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;

- количество построенных многоквартирных домов малоэтажной застройки.

В результате реализации Программы граждане, проживающие в аварийных многоквартирных домах, указанных в приложении к данной Программе, должны быть переселены во вновь построенные благоустроенные применительно к условиям соответствующего населенного пункта жилые помещения в многоквартирных домах малоэтажной застройки. Основные показатели выполнения Программы приведены в таблице 1.

### Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

| Показатели выполнения Программы | Единицы измерения | Результат выполнения Программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Число переселенных жителей в результате выполнения Программы | чел. | 18 |
| 2. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения Программы | ед. | 3 |
| 3. Количество вновь построенных для переселения граждан многоквартирных домов малоэтажной застройки | ед. | 1 |

## VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда производится за счет средств:

- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на условиях софинансирования;

- областного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы, на условиях софинансирования;

- местного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы, на условиях софинансирования, а также расходы на покупку дополнительной жилой площади, возникшие в результате разницы общих площадей преобретенных и занимаемых гражданами жилых помещений.

Расчет объема финансовых средств, необходимых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства произведен из расчета цены одного квадратного метра, которая не должна превышать среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемую федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства, с учетом средней стоимости строительства многоквартирных домов для Владимирской области и общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными.

Необходимые объемы финансовых средств для реализации Программы приведены в таблице 2.

### Таблица 2

ДОЛЯ

ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В 2012 ГОДУ

| Источники финансирования | Объем финансирования, рублей |  |
| --- | --- | --- |
| Всего по программе: | 7831160,00 |  |
| в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 3847968,25 |  |
| Областной бюджет | 1366483,29 |  |
| Местные бюджеты | 1564808,46 |  |
| Дополнительные средства местного бюджета | 1051900,00 |  |

| Таблица №3 Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования поселок Мстера |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан,руб. | Дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | всего: | в том числе: |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | Фонд | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по МО за 2013-2015 г.г. |  |  |  |  |  |  | 291,1 | 4 | 3 | 1 | 215,9 | 166,9 | 49 | 6779260 | 3847968,25 | 1366483,29 | 1564808,46 |  |
| Итого по МО за 2013 год | Постановление главы местной администрации №172 | 30.12. 2011 | 2013 | 2013 | 3 | 3 | 114,2 | 2 | 2 | - | 94,9 | 94,9 | - | 2979860,00 | 2031841,12 | 479308 | 468710,88 | - |
| ЖДК-6 | Постановление главы местной администрации №172 | 30.12. 2011 | 2013 | 2013 | 3 | 3 | 114,2 | 2 | 2 | - | 94,.9 | 94,9 | - | 2979860,00 | 2031841,12 | 479308,00 | 468710,88 |  |
| Итого по МО за 2014 год | Постановление главы местной администрации №172 | 30.12. 2011 | 2014 | 2014 |  |  | 72 | 1 | 1 | - | 72 | 72 | - | 2260800,00 | 1347211,10 | 428960,87 | 484628,03 |  |
| 1 | ЖДК_7 | Постановление главы местной администрации №172 | 30.12. 2011 | 2014 | 2014 |  |  | 72 | 1 | 1 | - | 72 | 72 | - | 2260800,00 | 1347211,10 | 428960,87 | 484628,03 |  |
| Итого по МО за 2015год |  |  | - | - | -- | - | 104,9 | 1 | - | 1 | 49 | - | 49,0 | 1538600,00 | 468916,03 | 458214,42 | 611469,55 | - |
| 2 | ЖДК-3 | Постановление главы местной администрации №172 | 30.12..2011 | 2015 | 2015 | 6 | 6 | 104,9 | 1 | - | 1 | 49 | - | 49 | 1538600,00 | 468916,03 | 458214,42 | 611469,55 |  |

Таблица №4

Реестр аварийных многоквартирных домов

муниципального образования поселок Мстера по способам переселения

| № П\п | Адрес МКД | Расселяемая площадь | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщика | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Выкуп жилых помещений у собственников | Стоимость всего | Дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 квм | ¾ от нормативной стоимости 1 кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В т.ч. частная собственность | площадь | стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м. | площадь | стоимость | Удельная стоимость1 ква.м. | площадь | стоимость | Удельная стоимость1 ква.м. | площадь | стоимость | Удельная стоимость1 ква.м. |  |  |  |  |
|  |  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | руб | кв.м. | руб | руб | кв.м. | руб | руб | кв.м. | руб | руб | руб | руб | руб | Руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по МО в 2013-2015 г.г. | 249,4 | 166,9 |  |  |  | 215,9 | 67779260 | 31400 |  |  |  | 33,5 | 1051900 | 31400 | 7831160 |  | 31400 | 23550 |
| Итого по МО в 2013.г. | 94,9 | 94,9 |  |  |  | 94,9 | 2979860,00 | 31400 |  |  |  |  |  |  | 2979860 |  | 31400 | 23550 |
| 1 | ЖДК-6 | 94,9 | 94,9 |  |  |  | 94,9 | 2979860,00 | 31400 |  |  |  |  |  |  | 2979860 |  | 31400 | 23550 |
| Итого по МО в 2014.г. | 72 | 72 |  |  |  | 72 | 2260800 | 31400 |  |  |  |  |  |  | 2260800 |  | 31400 | 23550 |
| 1 | ЖДК-7 | 72 | 72 |  |  |  | 72 | 2260800 | 31400 |  |  |  |  |  |  | 2260800 |  | 31400 | 23550 |
| Итого по МО в 2015 г. | 49 | - |  |  |  | 49,0 | 1538600 | 31400 |  |  |  |  |  |  | 1538600 |  | 31400 | 23550 |
| 1 | ЖДК-3 | 49,0 | - |  |  |  | 49,0 | 1538600 | 31400 |  |  |  |  |  |  | 158600,00 |  | 31400 | 23550 |
| 2 | ЖДК-7 | 33,5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,5 | 1051900 | 31400 | 1051900 |  |  |  |