# АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования

# поселок Мстера

### ВязникОВСКОГО РАЙОНА Владимирской области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 31.05.2017 № 131 |
| --- |
| Об итогах отопительного сезона 2016-2017 гг. и задачах по подготовке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года. |  |

Работа, проведенная администрацией муниципального образования поселок Мстера, предприятиями и организациями коммунального хозяйства по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда к отопительному периоду, позволила своевременно начать отопительный период 2016-2017 гг. и провести его без сбоев и аварий.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному сезону, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого снабжения жилищными и коммунальными услугами населения, объектов коммунальной сферы  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить состав комиссии по организации подготовки жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района к отопительному сезону 2017-2018 годов согласно приложению.

- Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства независимо от формы собственности, имеющих в ведении объекты жизнеобеспечения населения:

  - Провести обследование технического состояния жилищного фонда, котельных, сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения. На основании проведенных обследований и с учетом недостатков, выявленных в процессе эксплуатации объектов, разработать и представить комиссии мероприятия по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

  - Обеспечить подготовку проектно-сметной документации, заключение договоров с подрядными организациями, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также определить персональную ответственность лиц за проведение организационно-технических мероприятий.

  - Реализовать утвержденные мероприятия по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда, объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов, обеспечить подготовку объектов электроснабжения, котельных, тепловых пунктов, замену ветхих электро-, газо-, тепло-,  водопроводных и канализационных сетей до 15.09.2017 года.

  - До начала отопительного сезона принять меры к обеспечению резервными линиями электроснабжения водозаборных сооружений, а также обеспечить резервными источниками электро- и водоснабжения котельные и другие объекты жизнеобеспечения, обслуживающие жилищный фонд и социальную сферу.

  - Принять меры по погашению имеющейся задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

  - До 15.07.2017 года уточнить состав сформированных мобильных бригад для устранения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, укомплектовать их необходимой техникой и материалами.

  - До 15.07.2017 года уточнить порядок взаимодействия со всеми эксплуатационными, ремонтными, строительными, наладочными организациями, привлекаемыми для устранения аварий на объектах энергетики коммунального хозяйства на договорной основе.

  - Создать аварийный запас материалов и оборудования для оперативного устранения возможных аварий до 15.09.2017 года.

  - Обеспечить заключение  договоров электроснабжения, газоснабжения, поставки топлива на предстоящий отопительный период.

  - До 15.09.2017 года произвести заготовку нормативного запаса  твердого топлива в соответствии с приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.09.2008 № 66 « Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных».

  - Осуществить комплекс мероприятий в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.12. До 15.09.2017 года провести комиссионную проверку готовности объектов    жилищно -коммунального   хозяйства,    независимо   от   форм собственности, и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону с оформлением актов и паспортов готовности в соответствии с положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне- зимний период.

- Обеспечить постоянный контроль за ходом подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду объектов жизнеобеспечения и благоустройства, находящихся на территории муниципального образования поселок Мстера.

- Проконтролировать приведение в готовность механизмов, автотранспорта для эксплуатации автодорог общего пользования в зимний период, заключить необходимые договоры на очистку улично-дорожной сети муниципального образования в зимний период.

- Отделу по бюджету и бухгалтерскому учету администрации обеспечить финансирование по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду в пределах сумм, предусмотренных в бюджете муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и землеустройству.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации                                                      Д.В. Наумов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

поселок Мстера

от 31.05.2016 № 131

С О С Т А В

комиссии по организации подготовки жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района к отопительному сезону 2017-2018 годов

| КРЕСОВ Александр Владимирович | - заместитель главы администрации по вопросам жилищно - коммунального хозяйства и землеустройству, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Члены комиссии: ЗУБАТЮК Андрей Иванович | - начальник МКУ «Управление хозяйством муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области» |
| МАЕВА Наталья Александровна | -заведующий отделом управления имуществом, землеустройства, строительства и архитектуры администрации муниципального образования поселок Мстера |
| ВИНОГРАДОВА Ирина Викторовна | - главный специалист отдела управления имуществом, землеустройства, строительства и архитектуры администрации муниципального образования поселок Мстера |