Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования поселок Мстера

Вязниковского района  Владимирской области

от 30.12.2022 г. №541

ПОРЯДОК
изменения существенных условий контрактов, заключенных
до 1 января 2024 года для нужд администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района  Владимирской области, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения

1. Настоящий Порядок изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2024 года для нужд администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района  Владимирской области, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (далее – Порядок), разработан в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в целях обоснования и применения на территории  муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района  Владимирской области единых правил изменения существенных условий муниципальных контрактов, контрактов, договоров (далее – контракты), заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ до 1 января 2024 года муниципальным заказчиком - администрацией муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района  Владимирской области, (далее – Заказчик).

2. При возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, подрядчик, исполнитель, поставщик (далее – Подрядчик) в письменной форме направляет Заказчику предложение об изменении существенных условий контракта.

К указанному предложению должна быть приложена следующая информация и документы:

- информация о Муниципальном контракте (наименование, дата заключения, номер контракта);

- предложения об изменении существенных условий контракта
(с указанием изменений по каждой номенклатурной позиции, если их несколько, включая изменение цены, сроков исполнения обязательств и порядка их оплаты, улучшение технических характеристик товара);

- указание на конкретные, независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие такую возможность;

3. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления обращения Подрядчика осуществляет:

- проверку соответствия информации и документов, направленных Подрядчиком, сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает Заказчик;

- проверку на соответствие предлагаемых изменений существенных условий контракта требованиям статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

- определение объема необходимых дополнительных средств для исполнения контракта на новых условиях и их источник.

4. По итогам рассмотрения поступивших документов, Заказчик инициирует изменение существенных условий контракта или отказывает Подрядчику в изменении существенных условий контракта, о чем в течение 1 рабочего дня информирует Подрядчика.

Основаниями для отказа в изменении существенных условий контракта является наличие одного или совокупности следующих обстоятельств:

- отсутствие информации и (или) документов, предусмотренных
пунктом 2 настоящего Порядка;

- отсутствие целесообразности и (или) необходимости изменения существенных условий контракта для достижения целей закупки;

- нарушение предлагаемыми изменениями существенных условий контракта в части требований статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

- наличие обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, указанных в предложении Подрядчика;

- отсутствие финансовых средств, необходимых для оплаты контракта на новых условиях.

В случае принятия решения о возможности изменения существенных условий контракта администрация разрабатывает правовой акт (постановление), который должен содержать:

- информацию о заказчике;

- информацию об исполнителе контракта, включая его наименование;

- реквизиты контракта, включая наименование, дату, номер контракта (включая номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);

- сведения о предмете контракта;

- сведения о текущей цене контракта;

- сведения о вносимых в контракт существенных изменениях, в том числе изменении цены и новой цене;

- сведения о необходимости дополнительных средств и их источнике (при необходимости).

5. В случае принятия администрацией решения об отказе в изменении существенных условий контракта администрация уведомляет Подрядчика  о принятом решении  в простой письменной форме течение 1 рабочего дня со дня принятия такого решения.

6. В течение 10 рабочих дней со дня принятия правового акта  администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, заказчик вправе заключить дополнительное соглашение к контракту на условиях, указанных в этом акте. По истечении указанного срока заказчик утрачивает право заключить соответствующее дополнительное соглашение.