Приложение 1

к решению Совета

народных депутатов муниципального образования поселок Мстера

Вязниковского района

от  20.10.2017 № 72

ПРОЕКТ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования поселок Мстера

на 2018 -  2030 годы

Паспорт

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования поселок Мстера на 2018 -  2030 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования поселок Мстера на 2018 - 2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ; Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования поселок Мстера. Юридический и почтовый адрес: 601408, Владимирская область, Вязниковский район, поселок Мстера, ул. Советская, 14 |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования поселок Мстера. Юридический и почтовый адрес: 601408, Владимирская область, Вязниковский район, поселок Мстера, ул. Советская, 14 |
| Цель Программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы муниципального образования поселок Мстера, повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования поселок Мстера; 2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; 3. Улучшение транспортного обслуживания населения |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут: Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения 25,4 км; Доля протяженности автомобильных дорого общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 39 %; Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, 0 единиц на 1 тыс. автотранспортных средств |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2018-2030 годы, в 2 этапа 1 этап – с 2018 по 2022 годы 2 этап – с 2023 по 2030 годы |
| Укрупненные описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения; инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства; комплексное строительство автомобильных дорог и тротуаров; капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы; размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов; создание инфраструктуры автосервиса. |
| Объемы и источники финансирования Программы, (тыс. руб.) | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2030 годов составляет 111720,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год - 4 600,0 тыс. рублей; 2019 год - 6 830,0 тыс. рублей; 2020 год - 6 830,0 тыс.рублей; 2021 год - 5 830,0 тыс.рублей; 2022 год - 5 830,0 тыс.рублей 2023-2030 годы - 81 800,0 тыс.рублей Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального образования поселок Мстера и внебюджетных источников. |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

1.1. Анализ положения муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирсской области  в структуре пространственной организации  Вязниковского района

Муниципальное образование поселок Мстера (городское поселение) образовано Законом Владимирской области № 62-ОЗ от 16.05.2005 г. «О переименовании муниципального образования округ Вязники в муниципальное образование Вязниковский район, наделении его и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ». В его состав вошли территории поселока городского типа Мстера и бывших сельских округов: Барско-Татаровского, Вязовского и Станковского.

Муниципальное образование поселок Мстера получил развитие как один из промышленных и хозяйственных подцентров Вязниковского района и входит в сложившуюся группу семи городских и сельских поселений (город Вязники, поселок Мстера, поселок Никологоры, сельские поселения: Октябрьское, Паустовское, Сарыевское и Стёпанцевское).

Современную систему расселения на территории городского поселения пос. Мстера формируют исторически  сложившиеся земли 3 поселков, 3 сел и 24 деревень, прилегающие к ним земли, земли для развития поселения.

Удаленность всех населённых пунктов поселения от центра составляет от 1 км до 15,5 км. Расстояние между населенными пунктами составляет от 1 до 6 км.

Основными особенностями градостроительной ситуации муниципальное образование поселок Мстера (городское поселение) являются:

- основными транспортными планировочными осями городского поселения являются: железная дорога  Москва – Нижний Новгород и примыкающая к поселению с юга автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, являющиеся главными транспортными планировочными осями Вязниковского муниципального района. По территории городского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения («Волга» - ст. Мстёра – пос. Мстера – Сельцо – Красная Грива – Ковров) и межмуниципального значения («Волга» - Станки – пос. Мстера), которые выполняют внутри поселенческие функции.

По территории городского поселения, в юго-западном направлении проходят магистральные газопроводы: Саратов – Н. Новгород – Череповец и Починки – Ярославль, а также Междугородняя кабельная линия связи Филино – Вязники.

Территория муниципального образования поселок Мстера (городское поселение) расположена в северной части Вязниковского района, на востоке граничит с Ивановской областью.

Площадь муниципального образования  поселок Мстера (городское поселение) составляет 24878,1 га.

1.2. Социально-экономическая характеристика муниципального образования поселок Мстера (городское поселение), характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса

Численность постоянного населения МО поселок Мстера на 01.01.2017 года составляет 7642 человек, изменение численности населения  городского поселения происходит как за счет естественного, так и за счет механического движения населения. Естественное  движение населения отличается тенденцией снижения рождаемости¸ повышения смертности и соответственно, естественной убыли населения. Ежегодно в муниципальном образовании поселок Мстера убывают около 400 человек, а прибывает  около 240 человек.

В настоящее время в муниципальном образовании поселок Мстера (городское поселение) сложилась следующая демографическая ситуация:

- население моложе трудоспособного возраста –1249 человек;

- население трудоспособного возраста – 3740 человека

- пенсионного возраста – 2653 человека.

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.

В целом демографическая ситуация в муниципальном образовании поселок Мстера (городское поселение) повторяет районные и краевые проблемы и обстановку большинства регионов.

Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования поселок Мстера, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является генеральный план. Генеральный план муниципального образования поселок Мстера (городское поселение) Вязниковского района Владимирской области утвержден решением Совет народных депутатов муниципального образования поселок Мстера от 27.12.2012 г. № 112 (с внесенными изменениями от 03.05.2017 года № 111).

На основании генерального плана муниципального образовании поселок Мстера (городское поселение) Вязниковского района Владимирской области юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- решением Совета народных депутатов муниципального образования поселок Мстера утверждены правила землепользования и застройки муниципального образования поселок  Мстера от 26.01.2010 г № 173,  в которые решением Совета народных депутатов муниципального образования поселок Мстера от 31.03.2017 г.  № 42  внесены  изменения и дополнения.

Для муниципального образования поселок Мстера автомобильные дороги имеют стратегическое значение. Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов в его составе и во многом определяют возможности развития экономики. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 81,5 км.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2030 году увеличится. Объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями к 2030 году также увеличится на 15 процентов.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспортное обслуживание территории муниципального образования поселок Мстера осуществляется автомобильным транспортом. Для транспортных поездок внутри муниципального образования и в районный центр г. Вязники жители пользуются автобусными пригородными маршрутами, отправляющимися от автостанции, расположенной в районном центре г. Вязники.

Перечень пригородных маршрутов

| № п/п | Наименование маршрута | Время отправления из г. Вязники | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вязники – Мстера (через Станки) | 6.15, 9.40,11.40,14.20, 16.25 | Все маршруты возвратные |
|  | Вязники –Станки | 6.50, 7.50 |  |
|  | Вязники – Б. Татарово – Т. Татарово (через ст. Мстера) | 5.00,9.20, 14.50,17.30 |  |

Основная часть населенных пунктов либо расположена 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, либо имеет выходы с твердым покрытием на автодороги регионального или межмуниципального значения и обеспечена транспортным обслуживанием пригородных маршрутов автобусного транспорта. Однако часть населенных пунктов поселения не имеют выходов с твердым покрытием на автомобильные дороги общего пользования регионального 
или межмуниципального значения.

Не имеют подъездов с твердым покрытием следующие населенные пункты: 
д. Глубоково, д. Желобиха, д. Исаковка, д. Калиты, д. Козловка, д. Костенево, д. Крутовка, 
д. Сколепово, д. Тимино, д. Хмельники, д. Черноморье, д.Яндовы, д. Дороново.

Сооружения и устройства для обслуживания транспортных средств

На территории муниципального образования находится одна АЗС, которая находится на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Ковров - Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст. Мстера – «Волга» (17 ОП РЗ 17 К-5) на въезде в поселок Мстера со стороны ст. Мстера.

Транспортная  инфраструктура  муниципального образования поселок Мстера является составляющей  инфраструктуры  Вязниковского района Владимирской области.

Ближайшая железнодорожная станция для перевозки грузов и перевозки пассажиров находится на станции Мстера в 16 км от поселка Мстера.

Воздушные перевозки с территории муниципального образования не осуществляются.

Водный  транспорт  не  развит   в  связи  с  отсутствием судоходных рек.

Развитие  экономики  во  многом  определяется  эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог в границах муниципального образования.

1.4. Характеристика сети дорог муниципального образования поселок Мстера, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог

Улично-дорожная сеть муниципального образования входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений, установки технических средств информации и организации движения.

На сегодняшний день значительная часть улиц и дорог муниципального образования находится в неудовлетворительном состоянии. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети сведены в таблице 1.

Таблица 1.

29. Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения

| № п\п | Наименование улиц | Место расположе-ния дороги | Ширина, м | Протяжен ность, м | Покрытие (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пр. части | зем. полотна |  | а/б | щебень | грунт |
| пос. Мстера |
|  | ул. Полевая | п. Мстера | 4,0 | 5,0 | 680 |  | 300 | 380 |
|  | ул.3-го Интернационала | -//- | 6,0 | 6,0 | 1020 | 700 | 320 |  |
|  | ул. Заводская | -//- | 4,0 | 5,0 | 180 | 180 |  |  |
|  | пер. Заводской | -//- | 3,5 | 4,5 | 160 |  |  | 160 |
|  | ул. Косогорная | -//- | 3,5 | 4,5 | 205 | 205 |  |  |
|  | ул. Нагорная | -//- | 4,0 | 5,0 | 235 |  | 70 | 165 |
|  | ул. Пушкина | -//- | 3,5 | 4,5 | 235 |  |  | 235 |
|  | ул. Пионерская Гора | -//- | 3,5 | 4,5 | 210 |  | 210 |  |
|  | пер. 1 Набережный | -//- | 4,0 | 5,0 | 100 | 100 |  |  |
|  | пер. Пионерский | -//- | 3,0 | 3,5 | 135 |  |  | 135 |
|  | пер. Бр. Сусловых | -//- | 3,5 | 5,0 | 125 |  | 125 |  |
|  | ул. Бр. Сусловых | -//- | 3,5 | 5,0 | 240 | 50 | 190 |  |
|  | ул. Парковая | -//- | 3,5 | 4,5 | 150 |  |  | 150 |
|  | ул. Юнатов | -//- | 4,0 | 5,0 | 490 |  | 250 | 240 |
|  | ул. Чапаева | -//- | 5,0 | 6,0 | 195 |  |  | 195 |
|  | ул. Вязовая Гора | -//- | 4,0 | 5,5 | 230 | 230 |  |  |
|  | ул. Комсомольская Гора | -//- | 4,0 | 5,5 | 265 | 265 |  |  |
|  | ул. Гагарина | -//- | 3,5 | 5,0 | 240 | 240 |  |  |
|  | ул. 2 Новая линия | -//- | 3,5 | 5,0 | 390 | 390 |  |  |
|  | ул. 1 Новая линия | -//- | 3,5 | 4,5 | 300 | 300 |  |  |
|  | ул. Первомайская | -//- | 3,5 | 5,0 | 460 |  |  | 460 |
|  | пер. Первомайский | -//- | 3,0 | 4,0 | 338 |  |  | 338 |
|  | ул. Ленина | -//- | 4,5 | 6,0 | 2000 | 1500 |  | 500 |
|  | ул. Новобольничная | -//- | 3,5 | 4,5 | 625 |  | 425 | 200 |
|  | ул. Больничная | -//- | 3,5 | 5,0 | 880 | 480 |  | 400 |
|  | ул. Профсоюзная | -//- | 5,5 | 6,0 | 217 | 217 |  |  |
|  | ул. Маяковского | -//- | 4,0 | 5,0 | 305 |  |  | 305 |
|  | ул. Титова | -//- | 3,5 | 5,0 | 420 |  |  | 420 |
|  | ул. Садовая | -//- | 3,0 | 4,0 | 360 |  |  | 360 |
|  | пер.1 Пролетарский | -//- | 3,0 | 4,0 | 255 |  | 155 | 100 |
|  | пер.2 Пролетарский | -//- | 3,5 | 4,5 | 230 | 230 |  |  |
|  | пер.1 Советский | -//- | 3,0 | 4,0 | 190 |  | 60 | 130 |
|  | ул. Котягина | -//- | 3,0 | 4,0 | 975 |  | 575 | 400 |
|  | пер.2 Советский | -//- | 5,5 | 6,5 | 150 | 150 |  |  |
|  | пер.3 Советский | -//- | 4,0 | 5,0 | 200 | 80 |  | 120 |
|  | ул. Пролетарская | -//- | 3,5 | 5,0 | 600 | 400 | 200 |  |
|  | ул. Семашко | -//- | 5,0 | 7,0 | 420 | 420 |  |  |
|  | пер. Семашко | -//- | 3,5 | 5,0 | 320 |  | 320 |  |
|  | ул. Мира | -//- | 4,0 | 5,5 | 560 |  | 560 |  |
|  | ул. 3 Новая линия | -//- | 3,5 | 4,5 | 300 |  |  | 300 |
|  | ул. 4 Новая линия | -//- | 3,5 | 4,5 | 290 |  |  | 290 |
|  | ул. Горького | -//- | 3,5 | 4,5 | 460 |  |  | 460 |
|  | пер. 1 Ленинградский | -//- | 3,0 | 3,5 | 048 |  |  | 048 |
|  | пер. 2 Ленинградский | -//- | 3,0 | 3,5 | 098 |  | 098 |  |
|  | пер. 3 Ленинградский | -//- | 3,0 | 4,0 | 185 |  |  | 185 |
|  | пер. Комсомольский | -//- | 3,0 | 4,0 | 195 |  |  | 195 |
|  | ул. Мичурина | -//- | 4,5 | 6,0 | 1015 | 1015 |  |  |
|  | ул. Советская | -//- | 6,0 | 8,0 | 2080 | 1680 | 400 |  |
|  | площадь Ленина | -//- | 6,0 | 6,0 | 520 | 520 |  |  |
|  | ул. Школьная | -//- | 4,0 | 5,5 | 740 | 270 | 470 |  |
|  | ул. 2 Набережная | -//- | 3,0 | 4,0 | 1500 |  |  | 1500 |
|  | ул. 3 Набережная | -//- | 3,5 | 4,5 | 1400 |  |  | 1400 |
|  | ул. Зеленая | -//- | 3,5 | 4,5 | 850 |  |  | 850 |
|  | ул. Октябрьская | -//- | 3,5 | 4,5 | 1120 |  | 600 | 520 |
|  | ул. Вишневая | -//- | 3,5 | 4,5 | 350 |  |  | 350 |
|  | ул. Лермонтова | -//- | 3,5 | 4,5 | 420 |  |  | 420 |
|  | ул. Дачная | -//- | 3,0 | 3,5 | 150 |  |  | 150 |
|  | ул. Терешковой | -//- | 3,0 | 3,5 | 150 |  |  | 150 |
|  | ул. 1 Набережная | -//- | 3,5 | 4,5 | 400 |  |  | 400 |
|  | пер. Ленина | -//- | 4,0 | 4,5 | 100 | 100 |  |  |
|  | ул. Новофабричная | -//- | 3,0 | 3,5 | 300 |  |  | 300 |
|  | ул. Остров 3 линия | -//- | 3,0 | 3,5 | 300 |  |  | 300 |
|  | ул. Остров 2 линия | -//- | 3,0 | 3,5 | 350 |  |  | 350 |
|  | ул. Остров 1 линия | -//- | 3,0 | 3,5 | 420 |  |  | 420 |
|  | ул. Новая | -//- | 3,5 | 4,5 | 280 |  |  | 280 |
|  | пер. Южный | -//- | 3,5 | 4,5 | 200 |  |  | 200 |
|  | пер. Рябиновый | -//- | 3,5 | 4,5 | 200 |  |  | 200 |
|  | пер. Зеленый | -//- | 3,5 | 4,5 | 160 |  |  | 160 |
|  | пер. Базарный | -//- | 3,5 | 4,5 | 94 | 94 |  |  |
|  | пер. Лесной | -//- | 3,5 | 4,5 | 140 |  |  | 140 |
|  | пер. Песочный | -//- | 3,5 | 4,5 | 140 |  |  | 140 |
|  | пер. Западный | -//- | 3,5 | 4,5 | 160 |  |  | 160 |
|  | пер. Солнечный | -//- | 3,5 | 4,5 | 150 |  |  | 150 |
|  | ул. Луговая | -//- | 3,5 | 4,5 | 216 |  |  | 216 |
|  | Всего по пос. Мстера, м |  |  |  | 30771 | 9816 | 5328 | 15627 |
|  | Всего по пос. Мстера, % | -//- |  |  | 100 | 31,9 | 17,3 | 50,8 |
| ст. Мстера |
|  | котельная Вязовской школы |  | 3,0 | 3,0 | 150 |  | 150 | 0 |
|  | до очистных сооружений | ст. Мстера от ул. Мира | 4,0 | 6,0 | 1000 | 1000(ж.б. плиты) |  | 0 |
|  | до кладбища |  | 4,0 | 4,0 | 500 |  | 500 | 0 |
|  | ул. Мира |  | 8,0 | 10,0 | 950 | 950 |  | 0 |
|  | до д.с. «Кирпичик» | ст. Мстера | 4,0 | 4,0 | 70 | 70 |  |  |
|  | ул. Комсомольская | -//- | 6,0 | 6,0 | 180 | 180 |  | 0 |
|  | ул. Кирзаводская. | -//- | 6,0 | 6,0 | 320 |  |  | 320 |
|  | ул. Молодежная | -//- | 6,0 | 7,0 | 460 | 230 | 230 | 0 |
|  | ул. Кооперативная | -//- | 6,0 | 6,0 | 160 |  |  | 160 |
|  | ул. Хлебозаводская | -//- | 6,0 | 6,0 | 350 |  |  | 350 |
|  | ул. Советская | -//- | 6,0 | 6,0 | 200 |  |  | 200 |
|  | ул. Школьная | -//- | 4,0 | 4,0 | 240 |  |  | 240 |
|  | ул. 3 Шоссейная | -//- | 6,0 | 6,0 | 180 |  |  | 180 |
|  | ул. Широкая. | -//- | 6,0 | 6,0 | 300 |  |  | 300 |
|  | ул. 2 Шоссейная | -//- | 6,0 | 6,0 | 280 |  |  | 280 |
|  | от ж.д. переезда до тяг. подстанции | -//- | 6,0 | 6,0 | 600 |  | 350 | 250 |
|  | ул. Лесная | -//- | 6,0 | 6,0 | 250 |  |  | 250 |
|  | ул.5 Железнодорожная | -//- | 6,0 | 6,0 | 240 |  |  | 240 |
|  | ул. 4 Железнодорожная | -//- | 6,0 | 6,0 | 210 |  |  | 210 |
|  | ул. 3 Железнодорожная | -//- | 6,0 | 6,0 | 290 |  |  | 290 |
|  | ул. 2 Железнодорожная | -//- | 6,0 | 6,0 | 400 |  |  | 400 |
|  | ул. 1 Железнодорожная | -//- | 6,0 | 6,0 | 800 |  |  | 800 |
|  | ул. Школьная | -//- | 6,0 | 10,0 | 700 | 700 |  |  |
|  | ул. Вокзальная | -//- | 6,0 | 6,0 | 1200 | 1000 | 200 |  |
|  | ул. 2-я Кирзаводская. | -//- | 6,0 | 6,0 | 420 |  |  | 420 |
|  | ул. Сосновый бор | -//- | 6,0 | 6,0 | 400 |  |  | 400 |
|  | Всего по ст. Мстера |  |  |  | 10850 | 4130 | 1430 | 5290 |
|  | Всего по ст. Мстера, % |  |  |  | 100 | 38,1 | 13,2 | 48,7 |
| с. Станки |
|  | ул. Полевая |  | 3,5 | 4,0 | 200 |  |  | 200 |
| 1 | ул. Березовая |  | 3,5 | 4,0 | 250 |  |  | 250 |
|  | ул. Посад |  | 3,5 | 4,0 | 200 |  |  | 200 |
|  | ул. Заречная |  | 3,5 | 4,0 | 150 |  |  | 150 |
|  | ул. Красная гора |  | 3,5 | 4,0 | 200 |  |  | 200 |
|  | ул. Большая Ковровская |  | 3,5 | 4,0 | 500 | 500 |  |  |
|  | ул. Школьная |  | 3,5 | 4,0 | 150 |  |  | 150 |
|  | ул. Клязьминская |  | 3,5 | 4,0 | 250 |  |  | 250 |
|  | ул. Центральная |  | 3,5 | 4,0 | 150 | 150 |  |  |
|  | ул. Рябиновая |  | 3,5 | 4,0 | 150 |  |  | 150 |
|  | ул. Садовая |  | 3,5 | 4,0 | 250 |  |  | 250 |
|  | ул. Зеленая |  | 3,5 | 4,0 | 250 |  |  | 250 |
|  | Всего по с. Станки |  |  | 2700 | 650 |  | 2050 |
|  | Всего по с. Станки,% |  |  | 100 | 24,1 | 0 | 75,9 |
| село Барское Татарово |
|  | ул. Комсомольская гора |  | 3,5 | 5,0 | 195 |  |  | 195 |
|  | пер. Первомайский |  | 3,5 | 5,0 | 185 |  |  | 185 |
|  | ул. Совхозная |  | 4,0 | 5,0 | 600 | 350 | 250 |  |
|  | ул. Молодежная |  | 5,0 | 6,5 | 550 | 550 |  |  |
|  | ул. Дачная |  | 3,0 | 3,5 | 370 |  | 200 | 170 |
|  | ул. Труда |  | 4,5 | 6,0 | 1150 | 600 |  | 550 |
|  | ул. Чехова |  | 3,5 | 4,0 | 1100 |  |  | 1100 |
|  | ул. Некрасова |  | 3,5 | 4,0 | 360 |  |  | 360 |
|  | ул. Механизаторов |  | 3,0 | 3,5 | 320 |  |  | 320 |
|  | Всего по с. Б.Татарово (м) |  |  |  | 4830 | 1500 | 450 | 2880 |
|  | Всего по с. Б. Татарово (%) |  |  |  | 100 | 31,1 | 9,3 | 59,6 |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения поселения (в границах сельских населенных пунктов) |
|  | д. Козловка |  | 3,0 | 4,0 | 550 |  |  | 550 |
|  | д. Крутовка |  | 3,0 | 4,0 | 350 |  |  | 350 |
|  | д. Налескино |  | 3,5 | 5,0 | 860 |  |  | 860 |
|  | д. Федосеиха |  | 3,0 | 4,0 | 430 |  |  | 430 |
|  | д. Слободка |  | 3,0 | 4,0 | 450 |  | 200 | 250 |
|  | д. Новоселка |  | 3,0 | 4,0 | 1250 |  | 100 | 1150 |
|  | д. Желобиха |  | 3,0 | 4,0 | 300 |  |  | 300 |
|  | пос. Заречный |  | 3,5 | 4,5 | 820 |  |  | 820 |
|  | д. Вязовка |  | 4,0 | 5,0 | 1000 |  |  | 1000 |
|  | д. Сколепово |  | 6,0 | 6,0 | 400 |  |  | 400 |
|  | д. Ставрово |  | 4,0 | 5,0 | 420 |  |  | 420 |
|  | д. Калиты |  | 4,0 | 5,0 | 1000 |  |  | 1000 |
|  | д. Тимино |  | 4,0 | 5,0 | 400 |  |  | 400 |
|  | д. Глубоково |  | 4,0 | 5,0 | 500 |  |  | 500 |
|  | д. Хмельники |  | 4,0 | 5,0 | 1365 |  |  | 1365 |
|  | д. Костенево |  | 4,0 | 5,0 | 1520 |  |  | 1520 |
|  | д. Яндовы |  | 4,0 | 5,0 | 4000 |  |  | 4000 |
|  | д. Ставрово |  | 4,0 | 5,0 | 80 |  |  | 80 |
|  | Всего |  |  |  | 15695 |  | 300 | 15395 |
|  | Всего, % |  |  |  | 100 | 0 | 1,9 | 98,1 |
| Подъезды к населенным пунктам с грунтовым покрытием |
|  | пос. Мстера- с. Барское Татарово | Проезд от ул. Полевая до ул. Совхозная | 3,5 | 5,0 | 900 |  | 900 |  |
|  | пос. Мстера-д. Козловка | от ул. Мира п. Мстера- до дер. Козловка | 3,5 | 5,0 | 600 |  | 300 | 300 |
|  | до д. Козловка | от дороги Мстера-Шустово до д. Козловка | 3,0 | 4,5 | 120 |  |  | 120 |
|  | д. Крутовка, дорога №1 | от дороги Мстера-Шустово до д. Крутовка | 3,0 | 4,5 | 330 |  | 330 |  |
|  | д. Крутовка, дорога №2 | от дороги Мстера-Шустово до д. Крутовка | 3,0 | 4,5 | 200 |  | 100 | 100 |
|  | от д. Раменье до д. Черноморье |  | 3,5 | 4,5 | 1260 |  |  | 1260 |
|  | до д. Федосеиха | 430 | 3,0 | 4,0 | 380 |  |  | 380 |
|  | от д. Крутовка до д. Желобиха |  | 3,0 | 4,0 | 430 |  |  | 430 |
|  | от дороги Мстера-Шустово до д.Исаковка |  | 3,0 | 4,5 | 600 |  |  | 600 |
|  | с. Станки - д. Хмельники |  | 4,5 | 6,5 | 1365 |  |  | 1365 |
|  | д. Сингерь – д. Костенево |  | 3,5 | 4,5 | 1520 |  |  | 1520 |
|  | с Станки- д. Ставрово |  | 4,0 | 6,5 | 542 | 260 |  | 282 |
|  | от дороги Вязники –Мстера до д Тимино |  | 3,5 | 4,5 | 542 |  |  | 542 |
|  | с. Станки - д.Яндовы |  | 4,5 | 5,5 | 1800 |  |  | 1800 |
|  | от дороги Вязники –Мстера до д. Глубоково |  | 4,0 | 4,0 | 540 |  | 200 | 340 |
|  | с. Станки –д. Калиты |  | 3,5 | 3,5 | 2010 |  |  | 2010 |
|  | от а.д. М 7 «Волга» до д. Вязовка, Сколепово |  | 6,0 | 6,0 | 3500 |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 16639 | 260 | 1830 | 14549 |
|  | Всего, % |  |  | 100 | 1,6 | 11,0 | 87,4 |
|  | Итого, м |  |  | 81485 | 16356 | 9338 | 55791 |
|  | Итого, % |  |  | 100 | 20,1 | 11,5 | 68,4 |

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года N 767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог», автомобильные дороги местного значения муниципального образования поселок Мстера относятся к V технической категории, с общим числом полос движения 2-1 шт., с шириной полосы движения до 3 м. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам V категории.

Основными улицами движения автомобильного транспорта муниципального образования являются ул. Шибанова - с. Б. Татарово; ул. Ленинградская, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Дзержинского, пл. Ленина, ул. 3-Интернационала, ул. Мичурина – п. Мстера; ул. Шоссейная, ул. Мира – ст. Мстера; ул. Кооперативная – с. Станки т.е. те улицы, по которым осуществляется подъезд к социальным и производственным объектам, осуществляемым легковым и грузовым автотранспортом. На данных участках дорог интенсивность движения потоков транспортных средств составляет от 200 до 2000 ед./сут.

На остальных автомобильных дорогах интенсивность движения потоков транспортных средств составляет менее 200 ед./сут.

Скорость движения на дорогах муниципального образования составляет 60-40 км/час.

Улично-дорожная сеть муниципального образования поселок Мстера не перегружена автотранспортом, отсутствуют  заторы и нет затруднения  в парковке, что не приводит к  увеличению выбросов, загрязняющих атмосферу.

Развитие  экономики  муниципального образования  во  многом  определяется  эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог в границах муниципального образования.

Недостаточный  уровень  развития  дорожной  сети  приводит  к  значительным потерям  экономики  и  населения,  является  одним  из  наиболее существенных  ограничений  темпов  роста  социально-экономического  развития,  поэтому  совершенствование  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования в границах муниципального образования имеет  важное значение.

Это  в  будущем  позволит   обеспечить  приток   трудовых  ресурсов,  развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту.

Автомобильные  дороги  подвержены  влиянию  природной  окружающей  среды, хозяйственной  деятельности  человека  и  постоянному  воздействию  транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Несоответствие  уровня  развития  автомобильных  дорог  уровню автомобилизации  приводит  к  существенному  росту  расходов,  снижению  скорости движения, повышению уровня аварийности.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании поселок Мстера составляет  81,5 км,  в  том  числе  с  твердым покрытием 31,6 км.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете  муниципального образования поселок Мстера, эксплуатационное  состояние значительной  части  улиц  по  отдельным  параметрам  перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов.

Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью  проведения  значительного  объема  работ  по  ремонту дорожного покрытия улиц.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченность парковками (парковочными местами)

На  протяжении  последних  лет  наблюдается  тенденция  к  увеличению  числа автомобилей  на  территории  муниципального образования.  Основной  прирост  этого  показателя осуществляется  за  счёт  увеличения  числа  легковых  автомобилей  находящихся  в собственности  граждан  (в  среднем  по  5%  в  год).  На  01.01.2017  года  количество грузовых автомобилей составляет 97, легковых – 1300.

Хранение автотранспорта осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей муниципального образования.

Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий муниципального образования.

Основным видом пассажирского транспорта является автобус.

Автотранспортные предприятия на территории муниципального образования отсутствуют.

Большинство передвижений приходится на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Пешеходное и велосипедное движение происходит в основном по проезжим частям улиц и тротуарам. Малая обеспеченность  пешеходными дорожками (тротуарами) приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на улицах населенных пунктов.

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

Движение грузового транспорта наиболее активно наблюдается между центром поселка Мстера и районами высокоплотной жилой застройки, а также от ПАО «МЗКСМ» до федеральной трассы М-7 «Волга». Максимальные величины корреспонденций грузового транспорта образуются как внутри промышленных секторов муниципального образования, так и на связях между ними.

В составе движения грузового транспорта в целом по улицам муниципального образования преобладают автомобили грузоподъемностью до 2т, а также от 2 до 8 т. Основными улицами по которым происходит движение грузовых транспортных средств являются ул. Ленина, ул. Советская, ул. Ленинградская - п. Мстера; ул. Мира, ул. Шоссейная – ст. Мстера.

На территории муниципального образования поселения дорожные службы регулярно проводят работы по ремонту дорог регионального значения, очистки от снега, обработки дорог противогололедными материалами, сбором мусора с обочин дорог, ремонтом и содержанием остановочных пунктов.

Администрацией муниципального образования поселок Мстера ежегодно проводятся открытые конкурсы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в летний и зимний период.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью социально-экономического развития муниципального образования.

Принудительное  соблюдение  существующих  ограничений  транспортных средств. Применение принудительных мер с использованием выборочной проверки дыхания водителей на алкоголь, оказывается наиболее эффективным для снижения дорожно-транспортных происшествий.

Наиболее эффективной мерой для повышения уровня безопасности в области использования ремней безопасности являются ужесточенные законодательные меры и полицейское правоприменение штрафов и иных взысканий с водителей, нарушивших данные требования.

Главной задачей обеспечения безопасности является организация единой совокупной системы управления безопасностью на автомобильных дорогах в условиях рыночного хозяйствования  с  созданием  эффективного  механизма  регулирования  транспортной  деятельности  под надзором федеральных исполнительных органов и  органов местного самоуправления,  различных  общественных объединений.

Базовыми данными при принятии управленческих решений являются статистические сведения, которые формируются специалистами безопасности дорожного движения и применяются для анализа ДТП, выявления проблемных точек и негативных тенденций, оценки  эффективности мер, которые направлены на сокращение количества, тяжести ДТП.

Профилактика дорожно-транспортного травматизма, разработка новых подходов в популяризации правил дорожного движения, обсуждение вопросов усиления взаимодействия между ведомствами  в  управлении  безопасностью  дорожного  движения,  определение  первоочередных мер, которые направлены на улучшение ситуации на дорогах, должны  стоять на контроле у уполномоченных на то людей, которые способны незамедлительно реагировать на сложившуюся ситуацию на автомобильных дорогах.

Таким образом, к приоритетным задачам социального и  экономического развития муниципального образования в среднесрочной и долгосрочной  перспективе относятся задачи по сохранению  жизни и здоровья участников дорожного движения. Их достижение планируется путем улучшения организации дорожного движения, инфраструктуры автомобильных дорог, дисциплины среди участников дорожного движения, качества  оказания медицинской помощи пострадавшим и т.  д.  Вследствие этого планируется снижение социально-экономического и демографического ущерба в результате ДТП и их последствий, что будет способствовать уменьшению  темпов убыли населения  муниципального образования поселок Мстера и формированию условий для его роста.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Автомобильный  транспорт  и  инфраструктура  автотранспортного  комплекса относится  к  главным  источникам  загрязнения  окружающей  среды. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных  накладок,  хлориды,  используемые  в  качестве  антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума)- окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества,  более  агрессивные.  На  прилегающих  территориях  к  автомобильным дорогам  вода,  почва  и  растительность  является  носителями  ряда  канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры

Мероприятия  по  развитию  транспортной  инфраструктуры  муниципального образования поселок Мстера  разработаны  на  основе  тщательного  и  всестороннего  анализа существующего  состояния  транспортной  системы,  выявленных  тенденций  в изменении  основных  показателей  развития  транспорта,  планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

- капитальный ремонт дорог и реконструкция сооружений на них;

- развитие дорожного сервиса для возможности получения  квалифицированных   услуг  по  сервисному  обслуживанию  и  ремонту автотранспортных средств.

Отсюда  вытекают  новые  требования  к  транспортной  системе,  а  именно, переход  от  преимущественно  экстенсивной  к  интенсивной  модели  развития.  Это, прежде  всего,  предполагает  более  эффективное  производительное  качественное использование  имеющегося  потенциала  и,  в  частности,  переход  к  более качественным транспортным услугам.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий: разрабатываемых муниципальных программ муниципального образования поселок Мстера, а также с учетом областных и федеральных проектов и программ.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация муниципального образования поселок Мстера должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения  работ  по  содержанию,  ремонту  и   капитальному  ремонту  и  зависит напрямую  от  объемов  финансирования  и  стратегии  распределения  финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В  условиях,  когда  объем  инвестиций  в  дорожный  комплекс  является  явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития  дорожной  сети  на  первый  план  выходят  работы  по  содержанию  и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии  с  использованием  специализированных машин  и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ.  При  этом  текущий  ремонт  в  отличие  от  капитального,  не  решает  задач, связанных с повышением  качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д.

Недофинансирование  дорожной  отрасли,  в  условиях  постоянного  роста интенсивности  движения,  изменения  состава  движения  в  сторону  увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков, подлежащих ремонту.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение  программно-целевого  метода  в  развитии  автомобильных  дорог  общего  пользования  муниципального образования поселок Мстера позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация  комплекса  программных  мероприятий  сопряжена со  следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в  снижении  темпов  роста  экономики  и  уровня  инвестиционной  активности, возникновении  бюджетного  дефицита,  сокращения  объемов  финансирования дорожной отрасли;

- риск  превышения  фактического  уровня  инфляции  по  сравнению  с прогнозируемым,  ускоренный  рост  цен  на  строительные  материалы,  машины, специализированное оборудование, что может привести к  увеличению стоимости дорожных  работ,  снижению  объемов  строительства,  реконструкции,  капитального ремонта,  ремонта  и  содержания    автомобильных  дорог  общего пользования;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту  и  капитальному  ремонту     автомобильных  дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории муниципального образования поселок Мстера  Вязниковского района Владимирской области

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей внутрипоселенческого сообщения и мест общего пользования), определяются в соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в СНиП 2.07.01-89*.

Согласно прогнозу демографического развития территории, численность населения к основному расчетному сроку уменьшится до 7440 человек.

С учетом освоения территорий под застройку индивидуальными жилыми домами с участками при доме от 0,15 до 0,20 га, потребность в селитебной территории составит 29,0 га.

Расчет территории для размещения объектов социального, культурного, коммунально-бытового обслуживания произведен исходя из нормы 25% от площади жилой территории  и составляет 19,6  га.

Расчет территории, занимаемой улично - дорожной сетью составляет 10-15% от жилой застройки, это в среднем 11,8 га.

Расчет ландшафтно-рекреационных территорий производится согласно нормам СНиП 2.07.01.-89*. Площадь озелененных территорий для сельских поселений рассчитывается, исходя из норматива 12 м2/чел. Площадь озелененных территорий на расчетный срок составляет 7,8 га.

Расчет коммунально-складской зоны производится, исходя из норматива 2,5 м2 на одного человека постоянного населения и 6 м2 на одного отдыхающего (временного населения). Потребность в коммунально-складской зоне составит 1,7 га, в том числе:

- 16250 м2 для постоянного населения;

- 600 м2 для временного населения.

2.2. Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории муниципального образования поселок Мстера

С ростом промышленного производства и повышением жизненного уровня ускоренно растут мобильность и подвижность населения, объемы и дальность перевозок, в значительной мере определяющие социально-экономическое развитие общества. Мобильность товаров, подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения. Потребность человека в передвижении во многом определяется:

- уровнем развития общества;

- социальной структурой;

- укладом жизни;

- характером расселения по территории муниципального образования;

- свободным временем и реальными доходами населения;

- культурно-бытовыми потребностями;

- концентрацией мест жительства и мест работы и др.

Передвижения человека могут быть пешеходными и транспортными (на индивидуальном или общественном транспорте). В случае сочетания нескольких способов передвижений или видов транспорта, их называют сложными или комбинированными. Любые передвижения осуществляются в соответствии с определенной целью: трудовые, учебные, культурно-бытовые, служебные.

Трудовые − поездки на работу, с работы. Эти передвижения наиболее устойчивые и составляют 50−60%.

Учебные − поездки учащихся, студентов в учебные заведения и обратно. Доля передвижений, в соответствии с этой целью, составляет 15−25%.

Культурно-бытовые − поездки по различным личным и бытовым нуждам, являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, социального статуса, рода занятий, возраста и др.

Служебные − поездки в рабочее время при производственной необходимости или выполнении служебных обязанностей.

Выбор способа передвижения, вида транспорта и степени их использования зависят от ряда факторов: социальные (социальный статус, семейное положение, принадлежность к референтной группе), личностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни, представление о себе), культурные (культура, субкультура, принадлежность к социальному классу), психологические (мотивация), состояние развития транспортной системы, качество транспортного обслуживания территории, уровень автомобилизации, расстояние передвижения и др.

Таблица 2.

Прогноз транспортного спроса

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения |
| 1.1 | Объем грузоперевозок | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.2 | Объем пассажироперевозок | чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта (объем грузоперевозок) |
| 2.1 | воздушный транспорт | тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | водный транспорт | тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | железнодорожный транспорт | тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | автотранспорт | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прогноз развития дорожной сети поселения |
| 3.1 | протяженность дорожной сети | км | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 85,0 |
| Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения |
| 4.1 | индивидуальный автотранспорт | авт. на 1000 чел | 221 | 232 | 243 | 255 | 267 | 280 | 350 |
| 4.2 | общественный транспорт | авт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Прогноз показателей безопасности дорожного движения |
| 5.1 | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Воздушные и железнодорожные перевозки из поселения не осуществляются.

Водный  транспорт  на  территории  района поселения  не  развит   в  связи  с  отсутствием судоходных рек.

Автомобильный  транспорт  –  важнейшая  составная  часть  инфраструктуры муниципального образования,  удовлетворяющая  потребностям  всех  отраслей экономики  и  населения  в  перевозках  грузов  и  пассажиров,  перемещающая различные  виды  продукции  между  производителями  и  потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

2.4. Прогноз развития дорожной сети

Автодороги  с  асфальтобетонным  покрытием  находятся  в  удовлетворительном состоянии, местами требуют ремонта.

Часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют грунтовое покрытие, что существенно мешает социально-экономическому развитию поселения и негативно сказывается на безопасности дорожного движения и скорости движения,  а  также  приводит  к  повышенному  износу  транспортных  средств  и дополнительному расходу топлива.

Отставание  развития  дорожной  сети  сдерживает  социально-экономический рост во всех отраслях экономики и уменьшает мобильность передвижения трудовых ресурсов.

В соответствии с определёнными выше приоритетами развития транспортного комплекса проектом Программы предусмотрены нижеописанные мероприятия по оптимизации улично-дорожной сети.

Программой даются предложения по формированию сети магистральной улично-дорожной сети в соответствие с нормативами.

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах муниципального образования принимаются в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 3.

Параметры уличной сети в пределах сельского поселения

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчётная скорость движения км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь дрог общего пользования местного значения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,0 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,0 | 2 | 1,5 – 2,0 |
| Улицы в жилой застройке основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | - |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,5 | 2 | - |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75 – 3,0 | 1 | - |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

В основу построения улично-дорожной сети положена идея увеличения числа связей между существующими и планируемыми районами и включение улично-дорожной сети в автодорожную систему муниципального образования.

При проектировании улиц и дорог в районах нового жилищного строительства необходимо соблюдать проектную ширину улиц в красных линиях, что позволит избежать в дальнейшем реализации дорогостоящих мероприятий по изъятию земельных участков и сноса объектов капитального строительства с целью расширения улиц. Проектируемые улицы должны размещаться таким образом на рельефе, чтобы было выполнено требование соблюдения нормативных уклонов. Необходимо уделять особое внимание проектированию и строительству основных улиц в условиях наличия сложных геоморфологических факторов.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенных пунктов, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 9 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Ширина проезжей части поселковых дорог и главных улиц – 7 м, улиц в жилой застройке, проездов и улично-дорожной сети за расчетный срок – 6 м.  Проектом предлагается дорожная одежда с покрытием из асфальтобетона.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети на территории муниципального образования поселок Мстера:

Таблица 4.

Основные показатели улично-дорожной сети муниципального образования поселок Мстера

| № | Тип покрытия | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | I этап | I I этап |
| 1 | Асфальт | км | 16,3 | 18,6 | 25,0 |
| 2 | Щебень | км | 9,4 | 12,5 | 24,0 |
| 3 | Грунт | км | 55,8 | 49,4 | 32,5 |

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

На  протяжении  последних  лет  наблюдается тенденция к увеличению  числа автомобилей  на  территории  муниципального образования.  Основной  прирост  этого  показателя осуществляется  за  счёт  увеличения  числа  легковых  автомобилей  находящихся  в собственности граждан (в среднем по 4% в год).

На территории муниципального образования поселок Мстера на расчетный срок предполагается проживание 7980 человек. Принятый уровень автомобилизации на расчетный срок в соответствии с требованиями п. 6.3. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составит 300 автомобилей на 1000 жителей. Таким образом суммарное количество автомобилей составит 2370 штук.

Расчет объектов транспорта проведен в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» пункты  6.40, 6.41:

Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей.

Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Назначаем необходимое количество постов на СТО равное 9, расчетное количество колонок на АЗС – 2.

Для улучшения обслуживания автомобильного транспорта жителей предусмотрено размещение 2 автомоек мощностью 3 поста.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Диспропорция  роста  перевозок  к  объёмам  финансирования  дорожного хозяйства привели к существенному ухудшению состояния автомобильных дорог и, как следствие, к росту доли дорожно-транспортных происшествий, причиной которых служили  неудовлетворительные  дорожные  условия.  Ежегодно  растет  количество ДТП связанных с неудовлетворительными условиями дорог.

Потери  от  дорожно-транспортных  происшествий,  связанные  с  гибелью  и ранениями  людей,  с  повреждением  автомобильного  транспорта,  влекут  за  собой расходы  бюджетной  системы  на  медицинское  обслуживание,  административные расходы и расходы по восстановлению технического оснащения дорог.

Четкое выполнение мероприятий Программы позволит снизить количество ДТП до 0 при создании удовлетворительных дорожных условий.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Количество автомобильного транспорта в последние десятилетия быстро растет. Прогнозы на 2030 г. для муниципального образования поселок Мстера предполагают дальнейший рост легкового и грузового транспорта. Транспортная инфраструктура муниципального образования не справляется с большим количеством индивидуального автотранспорта: возникают заторы, проблемы с паркованием автомобилей. Также транспорт воздействует на окружающую среду, загрязняя атмосферу, изменяя климат, увеличивая бытовой шум. В связи с этим растет беспокойство по поводу воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения. Возникающий риск для здоровья требует все более срочных действий для снижения негативного воздействия и связанного с ним риска. Включение вопросов защиты окружающей среды и охраны здоровья в политику для транспорта совершенно необходимо для обеспечения устойчивости развития и снижения заболеваемости.

Чтобы оценить важность проблемы, рассмотрим ряд факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух черного дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к множеству вредных проявления для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Связанная с транспортом двигательная активность. Исследования европейских учёных показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечнососудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Психологическое и социальное воздействие. Психологическое и социальное воздействие транспорта часто не учитывают или недооценивают, несмотря на то, что оно может влиять на поведение при передвижении. Например, страх перед опасностью в связи с угрозой жизни, которую создает интенсивное движение транспорта, привел к тому, что все большее число родителей отвозит своих детей в школу на автомобиле. Одни лишь психологические и социальные механизмы, которые включаются ожидаемым воздействием транспорта, могут приводить к заболеваниям. Каждое заболевание может повлечь за собой изменение ментального и социального статуса человека или действовать на группу людей. То есть психологическое состояние и социальное положение могут непосредственно влиять на воздействие на человека факторов стресса в окружающей среде.

Альтернативным решением проблемы может стать снижение привлекательности автомобиля. Автомобиль должен использоваться гораздо реже, не повседневно, т.е. когда автомобиль используется только для того, чтобы ездить на дачу и на закупки в магазины в выходные. Нет необходимости ездить на машине на работу. Чтобы это было так, необходимо одновременно повышать привлекательность общественного транспорта. Кроме того, необходимо расширять использование альтернативных способов передвижения, к каким относятся пешеходное и велосипедное.

Задачами  транспортной  инфраструктуры  в  области  снижения  вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

-  сокращение  вредного  воздействия  транспорта  на  здоровье  человека  за  счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для  снижения  вредного  воздействия  транспорта  на  окружающую  среду  и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье  человека  за  счет  применения  экологически  безопасных  видов транспортных средств;

-  стимулировать  использование  транспортных  средств,  работающих  на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для  снижения  негативного  воздействия  транспортно-дорожного  комплекса  на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог   средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль них для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация  указанных  мер  будет  осуществляться  на  основе  повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной  задачей  в  этой  области  является  сокращение  объемов  выбросов автотранспортных  средств, количества отходов  при строительстве,  реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для  снижения  вредного  воздействия  автомобильного  транспорта  на  окружающую среду необходимо:

-  обеспечить  увеличение  применения  более  экономичных  автомобилей  с  более низким расходом моторного топлива.

Раздел 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предполагаемого к реализации варианта

- Мероприятия  по  развитию  транспортной  инфраструктуры  муниципального образования поселок Мстера  разработаны  на  основе  тщательного  и  всестороннего  анализа существующего  состояния  транспортной  системы,  выявленных  тенденций  в изменении  основных  показателей  развития  транспорта,  планируемых пространственных преобразований.

- Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

- - капитальный ремонт дорог и реконструкция сооружений на них;

- - развитие дорожного сервиса на территории муниципального образования для возможности получения  квалифицированных   услуг  по  сервисному  обслуживанию  и  ремонту автотранспортных средств.

- Отсюда  вытекают  новые  требования  к  транспортной  системе,  а  именно:

- - переход  от  преимущественно  экстенсивной  к  интенсивной  модели  развития;

- -   более  эффективное  и  качественное использование  имеющегося  потенциала,  в  частности,  переход  к  более качественным транспортным услугам.

Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономические параметры объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям. Предусмотрены мероприятия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог, ликвидации грунтовых разрывов и реконструкции участков дорог, имеющих переходный тип дорожной одежды проезжей части, реконструкции искусственных сооружений для приведения их характеристик в соответствие с параметрами автомобильных дорог на соседних участках, повышения безопасности движения, увеличения грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

В связи с тем, что воздушный, водный и железнодорожный транспорт на территории муниципального образования отсутствует, то и развитие инфраструктуры по этим видам транспорта не предусматривается.

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

В рамках задачи, предусматривающей создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, предусмотрены мероприятия, направленные на формирование устойчивых транспортных связей с соседними населенными пунктами, муниципальными образованиями и дорогами регионального значения.

Мероприятиями Программы в части развития внешнего транспорта будут следующие:

1. Учет в территориальном планировании мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (весь период).

2. Обеспечение резервирования коридоров перспективного строительства автомобильных дорог (весь период).

3. Оказание содействия в выделении земельных участков для развития автомобильных дорог регионального значения в границах муниципального образования (весь период).

4. Обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон автомобильных дорог регионального значения (весь период).

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, включающие направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог, создание интеллектуальных систем организации движения, развитие надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения обслуживания пользователей предусмотрено обустройство автомобильных дорог местного значения объектами дорожного сервиса и другими предприятиями, оказывающими услуги участникам движения.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают меры по антитеррористической защищенности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и внедрению современного оборудования и технологий обеспечения безопасности.

Хранение автотранспорта на территории муниципального образования осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей.

Гаражно-строительных кооперативов на территории муниципального образования нет.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

1. Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период);

2. Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период);

3. Организация общественных стоянок в местах наибольшего скопления автомобилей (первая очередь – расчётный срок).

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для корреспонденции, на территории населённых пунктов Программой предусматривается система велосипедных дорожек и пешеходных улиц.

Программой предусматривается создание без барьерной среды для мало мобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию без барьерной среды.

Мероприятия по данному разделу:

1. Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расчётный срок - перспектива);

2. Устройство велодорожек в поперечном профиле главных улиц (расчётный срок – перспектива);

3. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию без барьерной среды (весь период).

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных хозяйств

В целях упорядочения организации дорожного движения:

Внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам местного значения, позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов.

4.6. Мероприятия по развитию сети дорог муниципального образования.

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач муниципального заказчика Программы, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования поселок Мстера должны стать:

на первую очередь (2023г.):

- расширение основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей;

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения;

на расчётный срок (2030г.):

  - дальнейшая интеграция в транспортный комплекс Вязниковского района и Владимирской области;

  - упорядочение улично-дорожной сети в отдельных районах муниципального образования, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

  - проектирование и строительство транспортных развязок в 1 уровне;

  - строительство новых главных и основных автодорог;

- строительство улично-дорожной сети на территории нового жилищного строительства.

Развитие транспорта на муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

При планировании развития транспортной системы муниципального образования необходимо учитывать перспективное развитие транспортной системы района и региона в целом. Транспортная система муниципального образования является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления. Данные Программой предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Вязниковского района и органов государственной власти Владимирской области по развитию транспортной инфраструктуры.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. N 1734-р.

Мероприятиями в части развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

  - проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения – 2018-2020 гг;

  - инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства – 2018 гг;

  - капитальный ремонт, ремонт,  содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы – 2018-2030 гг;

  - размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов – 2018-2030 гг;

  - создание инфраструктуры автосервиса – 2018-2030 гг.

Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального образования поселок Мстера.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2030 годов составляет 111 720,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год -   4 600,0 тыс. рублей;

2019 год -   6 830,0 тыс. рублей;

2020 год -   6 830,0 тыс.рублей;

2021 год -    5 830,0 тыс.рублей;

2022 год -   5 830,0 тыс.рублей

2023-2030 годы -    81 800,0 тыс.рублей

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

| Таблица 2. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
|  |  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования поселок Мстера на 2018-2030 годы |
| 11. | Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы муниципального образования поселок Мстера, повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| 11.1. | Задача: обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования поселок Мстера |
| 11.1.1. | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода автодорог местного значения |  | 2018 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | получение правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения | администрация муниципального образования поселок Мстера |
|  |  |  | 2019 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2030 | 700,0 |  |  | 700,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 1150,0 |  |  | 1150,0 |  |  |  |
| 11.1.2. | Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах муниципального образования, определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства |  | 2018 |  |  |  |  |  | безопасное использование искусственных сооружений на автомобильных дорогах | администрация муниципального образования поселок Мстера |
|  |  |  | 2019 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2030 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 1100,0 |  |  | 1100,0 |  |  |  |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы |  | 2018 | 4500,0 | 2500,0 |  | 2000,0 |  | Автомобильные дороги местного значения и искусственные сооружения на них должны отвечать действующим нормам и правилам | администрация муниципального образования поселок Мстера |
|  |  |  | 2019 | 5500,0 | 3000,0 |  | 2500,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 5500,0 | 3000,0 |  | 2500,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 5500,0 | 3000,0 |  | 2500,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 5500,0 | 3000,0 |  | 2500,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2030 | 70000,0 | 40000,0 |  | 30000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 96 500,0 | 54 500,0 |  | 42 000,0 |  |  |  |
| 11.2. | Задача: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях |
| 11.2.1. | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов |  | 2018 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | снижение дорожно-транспортных происшествий | администрация муниципального образования поселок Мстера |
|  |  |  | 2019 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2030 | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 970,0 |  |  | 970,0 |  |  |  |
| 11.3. | Задача: улучшение транспортного обслуживания населения |
| 11.3.1. | Создание инфраструктуры автосервиса |  | 2018 |  |  |  |  |  | создание комфортных условий для граждан | администрация муниципального образования поселок Мстера |
|  |  |  | 2019 | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2030 | 10000,0 |  |  |  | 10000,0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 12000,0 |  |  |  | 12000,0 |  |  |
|  | Итого по основным мероприятиям |  | 2018 | 4600,0 | 2500,0 |  | 2000,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 6830,0 | 3000,0 |  | 2500,0 | 1000,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 6830,0 | 3000,0 |  | 2500,0 | 1000,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 5830,0 | 3000,0 |  | 2500,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 5830,0 | 3000,0 |  | 2500,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2030 | 81800,0 | 40000,0 |  | 30000,0 | 10000,0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 111 720 | 54 500,0 |  | 45220,0 | 12000,0 |  |  |

Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).

В  зависимости  от  полученных  в  результате  реализации  мероприятий

Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры поселения.

- Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией муниципального образования поселок Мстера по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы администрации муниципального образования поселок Мстера.

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

- Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, км;

- Доля протяженности автомобильных дорого общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения,  %;

- Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, единицы на 1 тыс. автотранспортных средств.

Таблица 4.3

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 19,9 |
| 2) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | %. | - | - | - | - | - | - |
| 3) | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры муниципального образования поселок Мстера представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАСЕЛЕНИЕ |
| 1 | численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 5390 | 7980 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 2.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | -железная дорога | км двойного пути | - | - |
| 2.2 | Протяженность автомобильных дорог | км | 81,5 | 81,5 |
| 2.3 | Из общей протяженности автомобильных дорог улицы с капитальным типом покрытия | км | 16,5 | 25 |
| 2.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 221 | 400 |
| 2.5 | Количество автозаправочных станций | ед. | 1 | 1 |
| 2.6 | Количество станций технического обслуживания | ед. | 1 | 7 |
| 2.7 | Количество автодорожных мостов | ед. | 3 | 3 |

Раздел 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования поселок Мстера.

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса сельского поселения в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные программы (далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории Ярославского сельского поселения; мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

- экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

- правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, включая в том числе предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов федерального, областного и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, областных и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

- организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

- регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью корректировки действий участников реализации.