УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального

образования поселок Мстера

_____________________Д.В. Наумов

«_______»____________2016 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОПУСКУ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА 2016 г.

| № п/п | Проводимые мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Отметки о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Создать рабочую группу при администрации муниципального образования поселок Мстера для организации необходимой помощи населению, обеспечению устойчивой работы предприятий и предотвращению возможных чрезвычайных последствий от наводнения | 26.02.2016 | Администрация МО поселок Мстера |  |
| 2. | Провести заседание рабочей группы, уточнить и утвердить планы противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка на территории МО поселок Мстера | 26.02.2016 | Администрация МО поселок Мстера |  |
| 3. | На базе ООО «ЖКХ Строй Сервис» организовать оперативные группы, которые будут задействованы в период паводка, включив в их состав работников предприятия, закрепив за ними технику | 01.04.2016 | ООО «ЖКХ Строй Сервис» |  |
| 4. | Провести профилактические мероприятия по предупреждению пожаров в зонах подтопления, привести в готовность все средства пожаротушения на объектах. Создать на местах группы для тушения пожаров, обучив их правильному пользованию средствами пожаротушения. | 01.04.2016 | ПЧ - 68 |  |
| 5. | Создать запас пиломатериалов для устройства временных пешеходных настилов в зонах подтопления | 25.03.2016 | Администрация МО поселок Мстера, ООО «ЖКХ Строй Сервис» |  |
| 6. | Провести осмотр технического состояния мостов водосбросов, плотин. Выполнить работы по закреплению плотов, лотка, полоскального домика. | 01.04.2016 | МКУ «Управление хоз-вом МО поселок Мстера», ООО «ЖКХ Строй Сервис» |  |
| 7. | Проверить состояние опор ЛЭП в затопляемой зоне. Произвести их ремонт по мере необходимости. Проверить состояние светильников уличного освещения в затопляемой зоне. | 25.03.2016 | Вязниковский РЭС, ООО «ЖКХ Строй Сервис», ООО «Вязниковская Горэлектросеть» |  |
| 8. | Принять меры по оказанию скорой помощи населению, а также возможной экстренной эвакуации больных и пострадавших | Постоянно | ГБУЗ ВО «Мстерская РБ» |  |
| 9. | Выявить всех одиноких, больных и престарелых граждан, нуждающихся в постоянной медицинской помощи, доставке продуктов питания, питьевой воды, медикаментов. | 01.04.2016 | Администрация МО поселок Мстера, ГБУЗ ВО «Мстерская РБ» |  |
| 10. | Усилить контроль за качеством питьевой воды, подаваемой потребителям. Проверить техническое состояние коллекторов канализационных систем, канализационной насосной станции, очистных сооружений. | постоянно | МКУ «Управление хоз-вом МО поселок Мстера», ООО «ЖКХ Строй Сервис» |  |
| 11. | Организовать постоянное наблюдение за изменением уровня воды. Информацию ежедневно передавать в администрацию МО поселок Мстера | постоянно | МКУ «Управление хоз-вом МО поселок Мстера» |  |
| 12. | С началом паводка организовать круглосуточное дежурство. Составить график дежурства из числа работников администрации МО поселок Мстера. | 01.04 2016 | Администрация МО поселок Мстера |  |
| 13. | Подготовить помещения на случай эвакуации населения: в Мстерской районной больнице; в Мстерской средней общеобразовательной школе | 01.04.2016 | Администрация МО поселок Мстера, ГБУЗ ВО «Мстерская РБ», Мстерская СОШ |  |
| 14. | Провести с жителями затапливаемой зоны работу на случай проведения эвакуации: согласие или отказ оформить подписными листами. | До 01.03. 2016 | Администрация МО поселок Мстера, уличкомы |  |
| 15. | Организовать охрану домовладений эвакуируемых жителей | постоянно | Пункт полиции №17 в пгт Мстера |  |
| 16. | Взять под контроль наличие лодок у населения затопляемой зоны Списки представить в администрацию МО поселок Мстера. | До 01.03. 2016 | Пункт полиции №17 в пгт Мстера |  |
| 17. | После паводка провести обследование гидротехнических сооружений, определить размер ущерба, объем восстановительных работ | май-июнь | Администрация МО поселок Мстера |  |