# АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования

# поселок Мстера

### ВязникОВСКОГО РАЙОНА Владимирской области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 05.04.2022 № 116 |
| --- |
| О проведении месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории муниципального образования поселок Мстера в 2022 году. |  |

В   соответствии   с   Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  с целью улучшения санитарного состояния, повышения уровня благоустройства и озеленения на территории муниципального образования поселок Мстера  п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить на территории муниципального образования поселок Мстера с 05 апреля по 30 апреля 2022 года месячник санитарной очистки, благоустройства и озеленения.

2. Рекомендовать МКУ «Управление хозяйством муниципального образования поселок Мстера»:

2.1. Привлечь к участию в месячниках население, коллективы предприятий, организаций,  общеобразовательные учреждения, индивидуальных предпринимателей, товарищества собственников жилья  для уборки закрепленных за ними территорий, благоустройства, посадки деревьев и кустарников.

2.2. Обратить особое внимание на очистку зеленых зон вокруг поселка, населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования поселок Мстера, мест массового отдыха граждан, улиц, придомовых территорий, площадей, скверов, парков, ликвидацию стихийных свалок мусора, а также на ремонт фасадов зданий и малых архитектурных форм.

3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории муниципального образования поселок Мстера, согласно приложению № 1.

4. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «ЭкоГрад»:

4.1. Обеспечить выделение необходимого транспорта, для ликвидации стихийно образовавшихся свалок мусора и бытовых отходов;

4.2. Организовать дополнительно, по заявлениям предприятий, организаций, образовательных учреждений, индивидуальных предпринимателей, вывоз мусора, собранного на территориях населенных пунктов муниципального образования во время субботников.

5. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию Вязниковского района «Ресурсы Вязниковского района» обеспечить    восстановление    благоустройства,    нарушенного    при производстве земляных работ, а также благоустройства территорий, прилегающих к строительным площадкам.

5. Отделу организационной, кадровой работы и делопроизводства администрации организовать взаимодействие с центром занятости населения по вопросу привлечения на общественные работы по санитарной очистке населенных пунктов муниципального образования поселок Мстера.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации                                               А. В. Кресов

Приложение № 1

к постановлению Главы

местной администрации

от  05.04.2022  № 116

ПЛАН

проведения месячника по санитарной очистке и уборке территории

Муниципального образования поселок Мстера с 05.04.2022г. по 30.04.2022г.

| № п/п | Планируемые мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | отметка об исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Провести агитационно-пропагандистскую работу с населением поселка «Чистый, зеленый и благоустроенный поселок» | до 08.04.2022г | Администрация |  |
| 2. | Провести совещание с руководителями предприятий, организации и предпринимателями на тему: цели и задачи проведения месячника по санитарной очистке и уборке территории Муниципального образования. Распределение: - зон ответственности руководителей организаций и предприятий, а также их роль и ответственность в проводимых мероприятиях. -административная ответственность лиц за нарушение санитарного состояния поселка. | 06.04.2022г. | Администрация |  |
| 3. | Определиться с посадочным материалом: Где Сколько | до 08.04.2022г. | МКУ управление хозяйством |  |
| 4. | Заказать: технику средства малой механизации Обеспечить удовлетворение заявок на благоустройство поселка | до 08.04.2022г. | Администрация |  |
| 5. | Ликвидировать стихийные места свалок мусора бытовых отходов: | до 30.04.2022г. | Администрация |  |
| 6. | Произвести: - косметический ремонт и покраску обелиска павшим воинам землякам в ВОВ, на территории мо п. Мстера -очистку от мусора скверов по ул. 3Интернационала , 3 –й Советский переулок, на пл. Ленина. | до 27.04.2022г. | Подрядная организация Администрация |  |
| 7. | Произвести очистку от мусора кладбища. | до 30.04.2022г. | ООО «ЭкоГрад» |  |
| 8. | Произвести очистку обочин улиц Советская, Ленина, 3 Интернационала, Семашко, Ленинградская, 2,3 Советские переулки. | до 23.04.2022г. | МКУ Управление хозяйством мо п. Мстера |  |
| 9. | Обеспечить удовлетворение заявок населения на технику для уборки и вывоза мусора | постоянно | ООО «ЭкоГрад» Администрация мо п. Мстера |  |
| 10 | Провести уборку территорий, закрепленных за предприятиями, учреждениями: ул. Ленинградская (от дома Крестьянинова вдоль забора до ул. Садовая) ул. Советская территория прилегающая к ЗАО «Мстерский ювелир» вдоль забора и теплотрассы) - территория прилегающая к ВШНИ Прилегающая территория к бывшему РСУ по ул. Советская, ул. Мичурина. - Прилегающая территория к территории Вязниковско Райпо торговые ряды, пл. Ленина, территория прилегающая к магазину «Байкал»- район Чуева пруда ул. Горького, ул. Ленина д.100 (магазин) Прилегающая территория к фабрике ПК ЦТММ - сквер ул. Ленинградская Прилегающая территория к территории Мстерской районной больницы Прилегающая территория к зданию на ул. Семашко, д.15 - р-н Богоявленского монастыря и прилегающая территория ул. Ленинградская от д. № 19 до д. № 23, переулок 1 Пролетарский, переулок 3 Ленинградский. - сквер на улице 3 Интернационала - прилегающая территория к Мстерскому ДК - прилегающая территория к зданиям пл. Ленина, д.1; - ул. Советская д.11 - прилегающая территория к Мстерской средней школе | до 30.04.2022г. до 23.04.2022г. до 23.04.2022г. | ЗАО «Мстерский ювелир» ВШНИ Собственники территории РСУ ЧП Румянцева М.А. Вязниковское Райпо ПК ЦТММ ИП Румянцева М.А. ООО «Аленушка» ИП Новожилов ИП Дерюгина Е.В. жители Мстерская больница ИП Виноградова Т.А. ООО «Стройдом» Монастырь, ИП Мачина ООО «Мстерская Обувная фабрика» Мстерское почтовое отделение Администрация мо п. Мстера Коллектив ДК ООО «Арагон» Коллектив школы |  |
| 11 | Организовать и провести уборку внутри домовых территорий в подведомственном фонде | 23.04.2022г. | Старшие по домам, Жители МКД |  |
| 12 | Провести очистку контейнерных площадок | До 30.04.2022 | Жители МКД , ООО «ЭкоГрад» |  |
| 13 | Уборка территории в жилом секторе | 23.04.2022г. | Уличкомы , жители |  |
| 14 | Провести восстановительные работы по ремонту дорожного покрытия после проведения аварийных работ в зимнее время | до 30.04.2022г. | МУП Вязниковского района «Ресурсы Вязниковского района» |  |
| 15 | Поэтапное подведение итогов месячника по уборке мусора. Провести рейды с целью выявления нарушителей Правил благоустройства и содержания территорий МО поселок Мстера. | 23.04 2022г. 25.04.2022г. | Комиссия администрации поселок Мстера |  |
| 16 | Заключить договор на общественные работы 2- человека | 15.04.2022г. | Администрация |  |

|  | Мероприятие по санитарной уборке территории с. Барское – Татарово |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уборка возле памятника погибшим воинам в с. Барское-Татарово и прилегающую территорию ДШИ | до 27.04.2022г. | Детская школа искуств |  |
| 2 | Уборка территории в парке « Голышевка» и лесопарка | до 30.04.2022г. | Волонтеры СНД, ДШИ, Коллектив ДОУ им. Крупской |  |
| 3 | Организовать и провести уборку внутри домовых территорий в подведомственном фонде | 23.04.2022г. | Старшие по домам, жители МКД |  |
| 4 | Уборка прилегающих территорий ДОУ им. Крупской, коррекционная школа | до 30.04.2022г. | ДОУ им. Крупской Коррекционная школа |  |
|  | Мероприятие по санитарной уборке территории с. Станки |  |  |
| 1 | Санитарная очистка придомовых территорий | 23.04.2022г. | Уличкомы, домкомы, старосты |  |
| 2 | Санитарная очистка территорий, прилегающих к учреждениям, предприятиям | 23.04.2022г. | Руководители учреждений, предприятий |  |
| 3 | Мероприятия по уборке кладбища | 23.04.2022г. | Дмитриева А.В. Совет ветеранов |  |
| 4 | Мероприятия по санитарной уборке территории обелиска силами школьников и работников учреждений | 23.04.2022г. | Дмитриева А.В. жители |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок | 29.04.2022г. | Администрация |  |
| 7 | Произвести косметический ремонт обелиска павшим в ВОВ | До 30.04.2022г. | Подрядная организация, Администрация |  |

|  | Мероприятие по санитарной уборке территории ст. Мстера |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Провести совещание со старостами и уличкомами по санитарной очистке и благоустройству в п. ст. Мстера, дер. Вязовка, дер. Сколепово | 06.04.2022г. | Комисарова М.В. |  |
| 2 | Провести мероприятия по очистке улиц, придомовых территорий, территорий возле предприятий и учреждений | 23.04.2022г. | старосты, уличкомы, руководители предприятий и учреждений |  |
| 3 | Уборка контейнерных площадок для мусора и прилегающих территорий | до 23.04.2022г. | уличкомы, ООО «ЭкоГрад» |  |
| 4 | Провести уборку мусора на несанкционированных свалках | До 29.04.2021г. | Администрация |  |
| 5 | Обустройство кладбища (санитарная очистка) | до 30.04.2022г. | Администрация |  |