Перечень объектов  муниципального образования поселок Мстера на которых планируется проведение ремонтных работ в 2017 году

| № п/п | Наименование объекта (с указанием сельского поселения, населенного пункта, автомобильной дороги, ремонтируемого участка) | Объем работ | Планируемый объем финансирования, руб. | Подрядчик | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | м2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реконструкция моста через р. Мстерка |  |  | 25070000,00 | ООО "МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА МПФ" | выполнение работ |
| 2 | Ремонт дорог общего пользования | 2,17 | 10125 | 10329229,17 |  |  |
| 2.1 | Ремонт дорожного покрытия ул. Мичурина, ул. Юннатов от ул. Мичурина д.29 до д. 128 ул. Ленина | 0,53 | 2385 | 2510700,00 | ГУП ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3" | работы выполнены |
| 2.2 | Ремонт дорожного покрытия ул. 3 Интернационала от д.24 пл. Ленина до д.10 ул. 3 Интернационала, | 0,184 | 918 | 1459941,90 | ГУП ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3" | работы выполнены |
| 2.3 | Ремонт дорожного покрытия от ул. Школьная от д.1 ул. Школьная до д.145 ул. Ленина | 0,467 | 2101,5 | 1316159,00 | ГУП ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3" | работы выполнены |
| 2.4 | Ремонт дорожного покрытия ул. Советская №1 от д.80, ул. Советская до ул. Школьная | 0,106 | 528 | 800000,00 | ГУП ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3" | работы выполнены |
| 2.5 | Ремонт дорожного покрытия ул. Советская №1от ул. Ленинградская до д.29 ул. Советская | 0,295 | 1622,5 | 2350041,21 | ГУП ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3" | работы выполнены |
| 2.6 | Ремонт дорожного покрытия ул. Пролетарская от д.26 до д.52 | 0,1 | 400 | 420803,06 | ГУП ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3" | работы выполнены |
| 2.7 | Ремонт дорожного покрытия ул. Заводская от дома № 4 до ул. Ленина с выездом на ул. Нагорная пер. Заводской в п.Мстера | 0,268 | 1070 | 535886,0 |  | проведение конкурса |
| 2.8 | Ремонт дорожного покрытия ул. Советская №1 от ул. Школьная до д. № 86 ул.Советская п.Мстера | 0,22 | 1100 | 935698,0 |  | проведение конкурса |
| 3 | Ремонт дворовых территорий | 0,1 | 480 | 199996,54 |  |  |
| 3.1 | проезда к домам № 3, 5 ул. Мира, п. Мстера Вязниковского района | 0,1 | 480 | 199996,54 | ГУП ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3" | работы выполнены |
| 4 | Безопасность дорожного движения |  |  | 120 000,00 |  |  |
| 4.1 | Оборудование пешеходного перехода п. Мстера ул. Советская №1 у д. № 84 |  |  | 120 000,00 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3" | работы выполнены |